 Plan d’Affaires | 

[image: image2.emf]
PROJET DE POLE AGRO-INDUSTRIEL DANS LA REGION DU BELIER

PLAN D’AFFAIRES

[image: image3.jpg]= SOFRECO




	Nom de l’entreprise :
	

	Localisation :
	

	Nom de l'entrepreneur :
	

	Contacts :
	


Date : 

[image: image4.png]


Préparé avec l’assistance technique de :
Table des matières

3A.
PRESENTATION DU PROJET


4B.
PRESENTATION DU PROMOTEUR PRINCIPAL DU PROJET


4C.
HISTORIQUES BANCAIRES


4D.
ETUDE TECHNIQUE DU PROJET


6E.
ETUDE DE MARCHE


7F.
ETUDE FINANCIERE DU PROJET




A. ETUDE TECHNIQUE DU PROJET
1) Processus, intrants et matériels
Le projet vise à faire l’extension d’une parcelle de manioc avec un accroissement de plus de 4 Ha sur une parcelle en location. Pour cela, les étapes sont : 
· Défrichage/ Débroussaillage de la parcelle

· Achat des intrants (Phytosanitaire, semences, …)

· Opération de Préparation du Sol & Opération de semi

· Entretien manuel des parcelles

· Récolte et égrainage / Manutention & Conditionnement

· Vente des tubercules
Il s’agit de produire et commercialiser en moyenne plus de 90 t de Manioc dès la première année. 
En effet, le projet prévoit un rendement de 25/ha et taux de production réel de 90 % / an, avec 1 cycle par an de manioc (récolté à 12 mois). 
· Liste des marchandises ou matières premières du projet et leurs fournisseurs
	Désignation
	Quantité
	Prix Unitaire
	Montants
	Fournisseurs

	Bouture Manioc
	4 ha
	 30 000   
	 120 000   
	ANADER

	Herbicide
	4 ha
	 14 000   
	 56 000   
	MARCHE

	TOTAL INTRANTS (F CFA)  =
	176.000


	Charges Opération de production et Récolte
	TOTAL

	Labour
	4 ha
	 120 000   
	 480 000   

	Planting bouture / semi / quadrillage densité 
	4 ha
	 30 000   
	 120 000   

	Entretien (2 fois / An) 
	4 ha
	 60 000   
	 240 000   

	Récolte Manioc
	4 ha
	 20 000   
	 80 000   

	Herbicide
	2 * 4 ha
	 14 000   
	 56 000   

	Transport récolte
	4 ha
	 25 000   
	 100 000   

	TOTAL CHARGE OPERATIONS (F CFA)  =
	1 076 000


· Liste du matériel d’exploitation requis et les fournisseurs (pour tout le cycle du projet)
	Désignation 
	Quantité
	Prix Unitaire
	Montants
	Fournisseurs 

	Pulvérisateur 
	2
	 15 000   
	 30 000   
	MARCHE

	Brouette
	2
	 20 000   
	 40 000   
	MARCHE

	Daba
	 10   
	 2 000   
	 20 000   
	MARCHE

	Machette
	 10   
	 2 000   
	 20 000   
	MARCHE

	Rateau
	 5   
	 1 500   
	 7 500   
	MARCHE

	Brouette
	2
	 20 000   
	 40 000   
	MARCHE

	TOTAL INVESTISSEMENT (F CFA)  =
	137 500   
	


2) Moyens humains

	N°
	Poste occupé
	Nombre
	Prix unitaire
	Périodicité /Nature

	
	GERANT
	1
	150.000
	Annuel 


B. ETUDE DE MARCHE
1) Principaux clients du produit ou du service et leur localisation
 Les produits de la promotrice seront totalement absorbés par le marché de commercialisation du district autonome de Yamoussoukro. Toutefois, les concurrents potentiels du projet peuvent être principalement les jeunes entrepreneurs/producteurs du département de Yamoussoukro.
2) Quantités prévisionnelles de(s) produit(s) ou le(s) service(s) à offrir

	N°
	Produits/services
	Année 1
	Année 2
	Année 3

	1
	Tubercule de manioc en kg
	90 000
	90 000
	90 000


3) Analyse de la concurrence

Les concurrents de la promotrice sont essentiellement les coopératives, les producteurs individuels, les pisteurs et autres acheteurs qui exercent dans le district de Yamoussoukro. 
Ils sont décrits ci-après :
	Concurrent principal 1 :

Producteurs/Entrepreneurs agricoles
	Localisation : District de Yamoussoukro

	FORCES

· Maitrise de l’itinéraire culturale

· Dispose d’un réseau de commercialisation

· Exerce depuis de plus de 5 ans 

· Production en système irrigué
	FAIBLESSES :

· Faible ressource financière pour la production

· Faible mécanisation des surfaces agricoles

· Faible qualité des intrants de production

· Abus d’utilisation d’intrants chimiques

· Faible disponibilité de main d’œuvre

	Concurrent principal 2 : 
Coopératives de vivriers / PME 
	Localisation : Région du Bélier

	FORCE :

· Sont constitués légalement

· Ont accès à des ressources financières pour développer leurs activités de production

· Dispose d’un réseau de commercialisation 

·  Dispose de contrats formels de vente et distribution

· Forte présence sur le marché local
· Forte disponibilité de main d’œuvre
	FAIBLESSE :

· Faible mécanisation des opérations de production et de récolte

· Faible disponibilité de main d’œuvre


4) Stratégie marketing

Structure de prix : La promotrice choisit de s’aligner sur le prix du marché en vendant à 50 FCFA/kg de manioc.
Stratégie de communication : Les acheteurs grossistes sont contactés directement par téléphone avant la récolte.
Stratégie de distribution : Le tricycle cargo en prestation de service permettra d’acheminer la marchandise en tout autonomie.
C. ETUDE FINANCIERE DU PROJET
1) Evaluation des besoins du projet
	INVESTISSEMENTS
	Montant hors taxes

	
	
	

	Immobilisations incorporelles
	
	
	
	                                       -     
	

	Immobilisations corporelles
	
	
	
	                           137 500   
	

	 Matériel de travail 
	
	
	
	
	                           137 500   
	

	Besoin en Fonds de Roulement 
	
	
	
	                        1 534 500   
	

	 
	
	
	
	TOTAL BESOINS
	                         1 672 000   
	

	 FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
	Montant hors taxes
	

	
	
	

	Apport personnel 
	
	
	
	
	                            300 000   
	

	Apport personnel (numéraire) 
	
	
	
	                           300 000   
	

	Emprunt
	
	
	taux
	durée mois
	
	                         1 372 000   
	

	Prêt n°1 (nom de la banque)
	10,00%
	12
	
	                        1 372 000   
	

	 
	 
	 
	 
	TOTAL RESSOURCES
	                         1 672 000   
	


2) Détail du besoin en fonds de roulement

	Désignation
	Nombre de période 
	Montant 

	Charges externes
	11 mois
	 368 000   

	Intrants
	11 mois
	 1 076 000   

	Salaires et cotisations
	11 mois
	 7 500   

	Taxes et charges financières
	11 mois
	 83 000   

	Total =
	1 534 500   FCFA


3) Tableau d’amortissement du prêt
	Année

	Capital initial

	Remboursement
	

	
	
	Intérêts
	Capital
	Annuité
	

	2023
	1 372 000
	75 447
	1 372 000
	1 447 447
	0

	Total
	1 372 000
	75 447
	1 372 000
	 


4) Evaluation du chiffre d’affaires 1ère année

	N°
	Produit/service
	Quantité annuelle (kg)
	Prix de vente unitaire
	Montant

	1
	Manioc
	  90 000   
	50 FCFA/kg
	4 500 000   

	Total chiffre d’affaires =
	  4 500 000 FCFA


5) Compte d’exploitation prévisionnelle
	
	
	
	
	Année 2024
	Année 2025
	Année 2026

	
	
	
	
	
	
	

	 Produits d'exploitation
	 
	 
	                     4 500 000   
	                       4 500 000   
	                 4 500 000   

	Chiffre d'affaires HT vente de marchandises
	                    4 500 000   
	                      4 500 000   
	                 4 500 000   

	 Charges d'exploitation
	
	
	                     1 076 000   
	                       1 076 000   
	                 1 076 000   

	Achats consommés
	
	
	                    1 076 000   
	                      1 076 000   
	                 1 076 000   

	 Marge brute
	 
	 
	 
	                     3 424 000   
	                       3 424 000   
	                 3 424 000   

	 Charges externes
	
	
	                        505 500   
	                          388 400   
	                    414 920   

	Télephone, internet
	
	
	                           8 000   
	                           10 400   
	                     13 520   

	Frais Bancaire
	
	
	                         24 000   
	                           31 200   
	                     40 560   

	CMU ( par an)
	
	
	                         36 000   
	                           46 800   
	                     60 840   

	Location parcelle
	
	
	                       300 000   
	                         300 000   
	                    300 000   

	Matériel de travail
	
	
	                       137 500   
	 
	 

	 Valeur ajoutée
	 
	 
	                     2 918 500   
	                       3 035 600   
	                 3 009 080   

	Impôts et taxes
	
	
	                           7 500   
	                             7 500   
	                        7 500   

	Prélèvement dirigeant(s)
	
	
	                        150 000   
	                          150 000   
	                    150 000   

	Charges sociales dirigeant(s)
	
	                          15 000   
	                           15 000   
	                      15 000   

	 Excédent brut d'exploitation
	 
	 
	                     2 746 000   
	                       2 863 100   
	                 2 836 580   

	Frais bancaires, charges financières
	
	                          75 447   
	                                  -     
	                             -     

	 Résultat avant impôts
	 
	 
	                     2 670 553   
	                       2 863 100   
	                 2 836 580   

	Impôt locaux sur les sociétés
	
	                          53 411   
	                           57 262   
	                      56 732   

	 Résultat net comptable (résultat de l'exercice)
	                     2 617 142   
	                       2 805 838   
	                 2 779 848   


6) Plan de Financement

	
	
	
	
	Année 2024
	Année 2025
	Année 2026

	
	
	
	
	
	
	

	   Immobilisations
	 
	 
	                    137 500   
	 
	 

	Acquisition des stocks
	
	
	                             -     
	 
	 

	Variation du Besoin en fonds de roulement
	
	                        9 381   
	                         -     
	                         -     

	Remboursement d'emprunts
	
	
	                  1 372 000   
	                         -     
	                         -     

	 Total des besoins
	 
	 
	                  1 518 881   
	                         -     
	                         -     

	Apport personnel
	
	
	                    300 000   
	 
	 

	Emprunts
	
	
	
	                  1 372 000   
	 
	 

	Capacité d'auto-financement
	
	
	                  2 617 142   
	              2 805 838   
	             2 779 848   

	 Total des ressources
	 
	 
	                  4 289 142   
	              2 805 838   
	             2 779 848   

	Variation de trésorerie
	
	
	                  2 770 261   
	              2 805 838   
	             2 779 848   

	Solde de trésorerie
	 
	 
	                  2 770 261   
	              5 576 099   
	             8 355 947   


7) Plan de trésorerie de l’année 1 [image: image1.emf]Apport personnel 300 000                 300 000                        

Emprunts

1 372 000              1 372 000                     

Subventions

-                          -                                 

Autres financements

-                          -                                 

Vente de marchandises

-                          -                              -                           -                           -                            -                              -                              -                               -                            -                              -                             4 500 000                   4 500 000                     

Vente de services

-                              -                           -                           -                            -                              -                              -                               -                            -                              -                             -                               -                                 

Chiffre d'affaires (total) -                           -                               -                            -                            -                             -                               -                               -                                -                             -                               -                              4 500 000                    4 500 000                     

Immobilisations incorporelles

-                          -                                 

Immobilisations corporelles

137 500                 137 500                        

Immobilisations (total) 137 500                  -                               -                            -                            -                             -                               -                               -                                -                             -                               -                              -                                137 500                        

Acquisition des stocks/Préfinancement/Sachage

-                                 

Échéances emprunt

1 372 000                   1 372 000                     

Achats de marchandises

753 200                 269 000                   53 800                       1 076 000                     

Charges externes

331 200                 18 400                        18 400                       368 000                        

Impôts et taxes

625                        625                            625                          625                         625                           625                             625                            625                             625                           625                            625                           625                             7 500                            

Salaires employés

-                          -                              -                           -                           -                            -                              -                              -                               -                            -                              -                               -                                 

Charges sociales employés

-                          -                              -                           -                           -                            -                              -                              -                               -                            -                              -                               -                                 

Prélèvement dirigeant(s)

150 000                      150 000                        

Charges sociales dirigeant(s)

15 000                        15 000                          

Total charges de personnel -                           -                               -                            -                            -                             -                               -                               -                                -                             -                               -                              165 000                       165 000                        

Frais bancaires, charges financières

6 287                     6 287                         6 287                       6 287                      6 287                        6 287                          6 287                         6 287                          6 287                        6 287                         6 287                        6 287                          75 447                          

Total des décaissements 1 228 812               6 912                          275 912                   6 912                       6 912                        25 312                        6 912                          6 912                           6 912                        79 112                        6 912                         1 543 912                    3 201 447                     

Total des encaissements 1 672 000               -                               -                            -                            -                             -                               -                               -                                -                             -                               -                              4 500 000                    6 172 000                     

Solde précédent

-                          443 188                     436 275                   160 363                  153 451                    146 539                      121 226                     114 314                      107 402                    100 490                     21 377                      14 465                       

Solde du mois

443 188                  6 912  -                        275 912  -                 6 912  -                     6 912  -                      25 312  -                      6 912  -                        6 912  -                         6 912  -                      79 112  -                      6 912  -                       2 956 088                   

Solde de trésorerie (cumul) 443 188                  436 275                      160 363                   153 451                   146 539                    121 226                      114 314                      107 402                       100 490                    21 377                        14 465                       2 970 553                   

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL



Page | 8

